| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67 Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 | ЗАПРОС К ПОДАЧЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ при размещении государственного заказа путем запроса котировок |
| --- | --- |
| 26.04.2012 № ____________________ |  |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок: на ремонт оконных проемов с заменой старых окон на новые, согласно Техническому заданию – Приложение №2 к настоящему Запросу.

1.Источник финансирования заказа: за счет средств лицевого счета №30.

2.Форма котировочной заявки, в том числе подаваемой в форме электронного документа (Приложение №1 к настоящему Запросу)

3.Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг (Приложение №2 к настоящему Запросу)

4.Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг: г. Санкт-Петербург, 190000,  ул. Большая Морская, 67, лит. А.

5.Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 45 (сорок пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

6.Сведения о включенных  в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей: согласно приложению № 2 к настоящему Запросу.

7.Максимальная цена договора, определяемая заказчиком, уполномоченным органом в результате изучения рынка необходимых товаров, работ, услуг: 1 796 526 руб. 00 коп.

8.Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, офис 13-21.

Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 26.04.2012г. по 02.05.2012г. до 14.00 часов.

9.Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг:

В течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного счета Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от общей суммы настоящего договора.

Окончательный расчет в размере 70% от общей суммы настоящего договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного Подрядчиком надлежащим образом оформленного счёта.

10.Срок подписания победителем в проведении запроса котировок государственного или муниципального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

11. Проект контракта: (Приложение №3 к настоящему Запросу).

12. Спецификация: (Приложение №4 к настоящему Запросу).

Руководитель государственного заказчика:

Зам. председателя единой комиссии                                               			Ю.А.Антохина

Приложение:

- Форма котировочной заявки, в том числе подаваемая в форме электронного документа

- Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

- Проект договора.

4.    Обоснование цены

По всем вопросам обращаться по телефону: 494-7017

Приложение №1

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты и телефон участника размещения заказа: ___________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) идентификационный номер налогоплательщика/КПП:____________________________

3)наименование, характеристики  поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ: _______________________________________

_________________________________________________________________________________

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса котировок:_______________________________________________________________

5) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах

( расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей:

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ИТОГО предлагаемая цена договора составляет: _________________________________________

сумма цифрами и прописью

Условия, указанные в  извещении о проведении запроса котировок, должны быть отражены  в договоре.

________________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Государственного заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись государственного заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                         “____” ______________ 2012 год

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГУАП______________________________И.А.Довгенко

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт оконных проемов с заменой старых окон на новые в коридоре 2 этажа 2 корпуса здания ГУАП

по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67,  лит.А

| РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
| --- |
| 1.1 | Основание для предоставления фронта работ | План ремонтно-строительных работ на 2012 год Утвержденный на Ученом совете протокол №УС-01 от 26.01.2012 года |
| 1.2 | Сроки выполнения работ | С момента заключения договора в течении 45 рабочих дней |
| 1.3 | Основные сведения к выполнению работ | Состав и объем работ: Наименование работ Ед. изм. Кол-во Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 шт. 0.31 Снятие оконных переплетов:остекленных 100 м2 3.333 Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных 100 м2 0.39 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 100 м 0.56 Кладка отдельных участков стен из кирпича керамического рядового пустотелого М150:внутренних 100 м3 0.035 Установка водоотливов толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием с высотой проема:более 2 м 100 м2 проема 1.666 | Установка подоконников подоконнного профиля пвх из досок шириной 500 мм и 200 мм с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м 100 м2 проема 1.58 Монтаж блоков оконных из ПВХ-профилей Rehay Basic двухстворных,поворотно-откидных, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, арочных, двухкамерных, шпультовых м2 16.3 Монтаж блоков оконных из ПВХ-профилей Rehay Basic одностворных,поворотно-откидных, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, арочных, двухкамерных М2 141.7 Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:вулканизирующейся тиоколовой | 100 м шва 2.455 Монтаж блоков оконных из ПВХ-профилей Rehay Basic двухстворных, поворотно-откидных, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, двухкамерных, шпультовых м2 8.6 Затаривание строительного мусора в мешки 1 т 2.4 Погрузка и поднос строй. мусора 1 т 16.638 Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). т 16.638 Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м | 100 м2 0.93 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных 100 м2 0.062 Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью Ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски :оконных откосов плоских 100 м2 1.052 Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью Ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски :оконных откосов криволинейных 100 м2 0.435 | Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью Ветонит "KR/LR" толщиной до 5 мм для последующей окраски :подоконника 100 м2 0.022 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) размером 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойких с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов | 100 м2 0.928 Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) размером 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойких с устройством одинарного металлического каркаса из профилей ПН66 и ПС66:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов | 100 м2 0.435 Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен, подоконников 100 м2 окрашиваемой поверхности 0.022 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами ВАК-10 латексными полиакрилатными улучшенная:по подготовленным под окраску откосов 100 м2 окрашиваемой поверхности 1.487 Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм 100 м2 0.157 Устройство стяжек:цементных | 100 м2 0.157 Прохождение поверхностей окон, откосов антигрибковыми прнпаратами: антисептак-раствор биоцидный «Эпазит 2000» 100 м2 0.124 Изоляция покрытий и перекрытий изделиями минераловатными на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм насухо:оконных откосов 1 м3 6.815 Обрамление оконных откосов уголком из пластика 20х20 мм 100 м 2.455 Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:с люлек 100 м2 0.728 Огрунтовка фасадов:простых с люлек 100 м2 0.505 | Огрунтовка фасадов:сложных с люлек 100 м2 0.223 Шпатлевка фасадов:простых с люлек 100 м2 0.505 Шпатлевка фасадов:сложных с люлек 100 м2 0.223 Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 марок А,Б по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с люлек 100 м2 0.505 Окраска перхлорвиниловыми красками ХВ-161 марок А,Б по подготовленной поверхности фасадов сложных:за 2 раза с люлек 100 м2 0.223 Согласование материалов по марке и цвету производить в процессе выполнения работ |
| 1.4 | Перечень документации, предоставляемой после выполнения работ | акты на скрытые работы, акты о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3, сертификаты на установленное оборудование. |
| 1,5 | Порядок приёмки выполненных работ | Работы принимаются комиссией |
| 1.6 | Перечень регламентирующих документов | СНиП 2.08-02-89, СНиП II-25-80, СНиП 21-01-97, СНиП III-4-80*, СНиП 3.04.01-87, СНиП 2.01.02-85*. |
| РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 2.1 | Гигиенические требования | Гигиенические требования должны соответствовать санитарным нормам и правилам СанПин 2.2.2/2.4.1340-03 |
| 2.2 | Требования к электропитанию | Технические средства СТНР должны обеспечивать свои технические характеристики при работе от однофазной электрической сети напряжением 220 В промышленной частоты 50 Гц, при колебаниях напряжения в пределах от +10 до -15 % и частоты 1Гц |
| 2.3 | Требования к составу эксплуатационно – технической документации | Комплект эксплуатационно – технической документации должен соответствовать требованиям ЕСКД 2.601-605.95 и входить в комплект отчётной документации. |
| 2.4 | Требования к гарантийным обязательствам | Гарантийный срок выполненных работ должен иметь не менее 3-х лет со дня подписания акта о вводе в эксплуатацию. Дефекты, возникающие в процессе эксплуатации, должны устраняться Исполнителем в срок не более пяти рабочих дней. |
| 2.5 | Требования к компаниям | Наличие у Участника свидетельства СРО о допуске к работам. Все используемые материалы должны иметь сертификат соответствия. Требования о наличии сертификатов установлено в соответствии с Постановлением Государственного Комитета РФ по стандартизации и метрологии от 30.07.2002 № 64 « О номенклатуре продукции и услуг (работ), подлежащих обязательной сертификации и Номенклатуре продукции, соответствие которой может быть подтверждено декларацией о соответствии» (Вестник Госстандарта России, № 12, 2002 год, Официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2002 год, официальное издание, Москва, ИПК Издательство стандартов, 2004 год); |
| РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ ФОРМЫ «РАСЧЁТ ЦЕНОВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ПО СМЕТЕ ЗАКАЗЧИКА» |
| 3.1 |  | Текущую стоимость работ рассчитывать базисно-индексным методом на основе Территориально единичных расценок (ТЕР 2001 СПб), или ресурсным методом на основе Государственных элементных строительных норм (ГЭСН – 2001 СПб) |
| 3.2 |  | Индексы пересчёта сметной стоимости в текущий уровень цен применять из таблицы «Стройинформа». Стоимость неучтённых расценкой основных материалов применять в текущих ценах на момент утверждения. Стоимость материалов, указанную по условиям поставки, в актах выполненных работ подтверждать фактическими ценами в соответствующих расчётно – платёжных документах и данными складского и производственного учёта. |
| 3.3 |  | Нормативный коэффициент для накладных расходов применять в соответствии с МДС 81-33.2004г. «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве» в составе прямых затрат для реконструкции жилых и общественных зданий и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08 |
| 3.4 |  | Сметную прибыль исчислять в соответствии с МДС 81-25.2004 г. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве» и письмом Минрегиона России от 21.02.2011г. №3757-КК/08. |
| 3.5 |  | Затраты на возведение временных зданий и сооружений, прочие затраты и индекс-дефлятор в сметах не начислять. |

Составил  ______________________

Проверил   ______________________

Утверждаю:

Главный инженер ГУАП

________________________

Локальная смета

Ремонт оконных проемов с заменой старых окон  на новые в коридоре 2 этажа 2 корпуса  здания ГУАП

По адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, дом 67, лит.А

Основание: Техническое задание

Составлена в ценах на: 03.2012 года

Сметная стоимость: 1796526.00 руб.

Нормативная трудоемкость: 2054.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 289122.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ТЕРр 56-01-001-01 | Демонтаж оконных коробок:в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ( Н.Р. 82*0,85% = 3465 руб. С.П. 62*0,8% = 2475 руб.) | 100 шт. | 0.31 | 1382,42 1284.73 | 97.69 26.69 | 428 | 398 | 30 8 | 128.73 2.15 | 40 1 |
| 2 | ТЕРр 56-01-002-02 | Снятие оконных переплетов:остекленных ( Н.Р. 82*0,85% = 13193 руб. С.П. 62*0,8% = 9424 руб.) | 100 м2 | 3.333 | 476,42 451.88 | 24.54 12.11 | 1588 | 1506 | 82 40 | 46.11 0.93 | 154 3 |
| 3 | ТЕРр 56-01-003-02 | Снятие подоконных досок:деревянных в зданиях каменных ( Н.Р. 82*0,85% = 3098 руб. С.П. 62*0,8% = 2213 руб.) | 100 м2 | 0.39 | 930,71 930.71 | 0 0 | 363 | 363 | 0 0 | 94.97 0 | 37 0 |
| 4 | ТЕРр 58-01-003-01 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ( Н.Р. 83*0,85% = 943 руб. С.П. 65*0,8% = 691 руб.) | 100 м | 0.56 | 194,58 194.41 | 0.17 0 | 109 | 109 | 0 0 | 20.40 0 | 11 0 |
| 5 | ТЕРр 53-01-020-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича:внутренних ( Н.Р. 86*0,85% = 2332 руб. С.П. 70*0,8% = 1789 руб.) | 100 м3 | 0.035 | 19603,21 6867.50 | 3876.21 616.20 | 686 | 240 | 136 22 | 670.00 39.00 | 23 1 |
|  | 404-0087-504 | Кирпич керамический рядовой пустотелый М 150 (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | 1000 шт. | 1.4 | (9521.64) |  | (13330) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3174 | 2616 | 248 70 |  | 265 5 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 31892 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 2063 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 853 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 879 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 13330 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 48164 | 31892 | 2063 853 |  | 265 5 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 23031 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 71195 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 16591 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 87786 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |
| 1 | ТЕР 10-01-035-3 | Установка водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2436 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1164 руб.) | 100 м2 проема | 1.666 | 296,10 108.61 | 11.53 2.60 | 493 | 181 | 19 4 | 9.67 0.21 | 16 0 |
|  | 201-9463-006 | Отливы толщ. 0,7 мм из оцинкованной стали с полимерным порошковым покрытием (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 22.21 | (550.51) |  | (12227) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 10-01-033-6 | Установка подоконников из подоконнного профиля пвх с заведением в паз оконного блока и с высотой проема:более 2 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 2712 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1296 руб.) | 100 м2 проема | 1.58 | 460,21 127.55 | 11.21 2.74 | 728 | 202 | 18 4 | 11.63 0.22 | 18 0 |
|  | 101-9468-005 | Доски подоконные из ПВХ шириной 500 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 52.20004 | (367.6) |  | (19189) |  |  |  |  |
|  | 101-9468-002 | Доски подоконные из ПВХ шириной 200 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 52.2 | (146.77) |  | (7661) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 10-01-034-8 | Монтаж окон из пвх-профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления арочных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 3173 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 1516 руб.) | 100 м2 | 0.163 | 9558,18 1353.45 | 597.01 123.42 | 1558 | 221 | 97 20 | 117.69 9.71 | 19 2 |
|  | 101-9219-038 | Блоки оконные из ПВХ-профилей Rehay Blitz двухстворные, поворотно-откидные, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, арочные, двухкамерные, шпультовые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 16.3 | (3680.07) |  | (59985) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 10-01-034-8 | Монтаж окон из пвх-профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления арочных к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 27557 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 13166 руб.) | 100 м2 | 1.417 | 9558,18 1353.45 | 597.01 123.42 | 13544 | 1918 | 846 175 | 117.69 9.71 | 167 14 |
|  | 101-9219-042 | Блоки оконные из ПВХ-профилей Rehay Blitz одностворные, поворотно-откидные, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, арочные, двухкамерные, штульповые (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 141.7 | (3235.4) |  | (458456) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 07-05-039-8 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:вулканизирующейся тиоколовой к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 155*0,85*0,9% = 12517 руб. С.П. 100*0,8*0,85% = 7153 руб.) | 100 м шва | 2.455 | 1445,25 228.85 | 559.80 63.85 | 3548 | 562 | 1374 157 | 20.41 5.27 | 50 13 |
| 6 | ТЕР 10-01-034-8 | Монтаж окон из пвх-профилейповоротных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 1672 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 799 руб.) | 100 м2 | 0.086 | 9558,18 1353.45 | 597.01 123.42 | 821 | 116 | 51 11 | 117.69 9.71 | 10 1 |
|  | 101-9219-037 | Блоки оконные из ПВХ-профилей Rehay Blitz двухстворные, поворотно-откидные, в т. ч. при наличии створок глухого остекления, двухкамерные, штульповые(СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 8.6 | (3035.92) |  | (26109) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 20692 | 3200 | 2405 371 |  | 280 30 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 21813 | 3840 | 2886 445 |  | 336 36 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 46813 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 24012 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 5425 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 2.835 |  |  | 42772 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 583627 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 697224 | 46813 | 24012 5425 |  | 336 36 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 50067 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 747291 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 25093 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 772384 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Разные работы |
| 1 | ТЕРр 69-01-009-02 | Затаривание строительного мусора в мешки ( Н.Р. 78*0,85% = 459 руб. С.П. 50*0,8% = 278 руб.) | 1 т | 2.4 | 46,80 23.63 | 0 0 | 113 | 57 | 0 0 | 2.48 0 | 6 0 |
| 2 | ТЕР 33-03-005-2 | Погрузка и поднос строй. мусора ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 9070 руб. С.П. 60*0,8*0,85% = 4648 руб.) | 1 т | 16.638 | 55,88 55.88 | 0 0 | 930 | 930 | 0 0 | 5.16 0 | 86 0 |
| 3 | СЦП 3-20-1 | Расстояние перевозки, км : 20. Кл.гр. 1. Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров). | т | 16.638 | 28,63 0 | 28.63 0 | 476 | 0 | 476 0 | 0 0 | 0 0 |
| 4 | ТЕР 08-07-002-1 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов:при высоте помещений до 6 м к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 122*0,85*0,9% = 9013 руб. С.П. 80*0,8*0,85% = 5234 руб.) | 100 м2 | 0.93 | 1346,04 852.51 | 15.42 2.59 | 1252 | 793 | 14 2 | 80.73 0.22 | 75 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 2771 | 1780 | 490 2 |  | 167 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 21700 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.843 |  |  | 3843 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.828 |  |  | 2920 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 28463 | 21700 | 3843 24 |  | 167 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 18542 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 47005 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 10160 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 57165 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Внутренние откосы |
| 1 | ТЕРр 61-01-007-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором:прямолинейных ( Н.Р. 79*0,85% = 2352 руб. С.П. 50*0,8% = 1404 руб.) | 100 м2 | 0.062 | 6550,16 4622.39 | 30.61 15.10 | 407 | 287 | 2 1 | 383.06 1.16 | 24 0 |
| 2 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски :оконных откосов плоских ( Н.Р. 79*0,85*0,9% = 14293 руб. С.П. 50*0,8*0,85% = 8099 руб.) | 100 м2 | 1.052 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 3016 | 1914 | 52 40 | 130.63 3.01 | 137 3 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.8942 | (19002.45) |  | (16992) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 61-01-001-12 | Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски :оконных откосов криволинейных ( Н.Р. 79*0,85% = 13869 руб. С.П. 50*0,8% = 8280 руб.) | 100 м2 | 0.435 | 4911,58 3864.47 | 49.29 38.27 | 2136 | 1681 | 21 17 | 277.50 3.01 | 121 1 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.36975 | (19002.45) |  | (7026) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕРр 61-01-001-11 | Подготовка поверхности внутри здания сухой смесью (типа <ветонит>) толщиной до 5 мм для последующей окраски :подоконника ( Н.Р. 79*0,85% = 335 руб. С.П. 50*0,8% = 200 руб.) | 100 м2 | 0.022 | 2866,27 1819.16 | 49.29 38.27 | 63 | 40 | 1 1 | 130.63 3.01 | 3 0 |
|  | 101-9544-009 | Ветонит "KR/LR" для шпаклевки сухих помещений (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.0187 | (19002.45) |  | (355) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 5622 | 3922 | 76 59 |  | 285 4 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 47813 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 632 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 719 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 9586 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 24373 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 82404 | 47813 | 632 719 |  | 285 4 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 30849 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 113253 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 17984 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 131237 |  |  |  |  |
| Раздел 5 |
| 1 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 55415 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 25630 руб.) | 100 м2 | 0.928 | 14754,70 5082.03 | 95.92 20.72 | 13692 | 4716 | 89 19 | 433.25 1.70 | 402 2 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 97.44 | (91.69) |  | (8934) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 192.56 | (24) |  | (4621) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 389.76 | (29.43) |  | (11471) |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР 15-01-051-7 | Облицовка поверхностей одним слоем гипсокартонных листов (гкл) с устройством одинарного металлического каркаса:колонн, пилястр, оконных и дверных откосов к прямым затратам: 1,07 к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 1,04 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 27795 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 12855 руб.) | 100 м2 | 0.435 | 16197,41 5437.78 | 102.64 22.18 | 7046 | 2365 | 45 10 | 463.58 1.82 | 202 1 |
|  | 101-9154-008 | Листы гипсокартонные 3000х1200х12,5мм KNAUF, влагостойкие (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м2 | 50.82714 | (91.69) |  | (4660) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-012 | Профили ПН 66 металлические направляющие 66х30 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 100.44411 | (24) |  | (2411) |  |  |  |  |
|  | 201-9009-007 | Профили ПС 66 металлические стоечные 66х37 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 203.30856 | (29.43) |  | (5983) |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР 15-04-025-10 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску:стен, подоконников к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 117 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 54 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.022 | 995,33 435.29 | 3.76 0.74 | 22 | 10 | 0 0 | 39.21 0.06 | 1 0 |
|  | (101-9840) | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.000404 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 15-04-005-5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по подготовленным под окраску откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 105*0,85*0,9% = 5606 руб. С.П. 55*0,8*0,85% = 2593 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.487 | 386,53 320.56 | 8.90 1.60 | 575 | 477 | 13 2 | 29.22 0.14 | 43 0 |
|  | 101-9851-028 | Краски водно-дисперсионные ВАК-10 латексные полиакрилатные для внутренних работ (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.093681 | (70427.12) |  | (6598) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР 11-01-011-1 | Устройство стяжек:цементных толщиной 20 мм к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 990 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 537 руб.) | 100 м2 | 0.157 | 1246,12 441.19 | 46.65 20.67 | 195 | 69 | 7 3 | 45.44 1.59 | 7 0 |
| 6 | ТЕР 11-01-011-2 | Устройство стяжек:цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-1-11-1 к прямым затратам: 6 к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 110 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 60 руб.) | 100 м2 | 0.157 | 1208,51 33.53 | 48.90 20.48 | 190 | 5 | 8 3 | 3.45 1.57 | 1 0 |
| 7 | ТЕР 10-01-089-1 | Прохождение поверхностей окон, откосов антигрибковыми прнпаратами к стоим. экспл. машин: 1,25 к стоим. мат-ов: 0 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1.15 ( Н.Р. 118*0,85*0,9% = 145 руб. С.П. 63*0,8*0,85% = 69 руб.) | 100 м2 | 0.124 | 96,54 86.27 | 10.26 1.60 | 12 | 11 | 1 0 | 7.20 0.12 | 1 0 |
|  | 888-0487-001 | Антисептик-раствор биоцидный, средство от плесени и грибков (ex) - санирующая система "Эпазит 2000" (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | л | 3.1 | (523.95) |  | (1624) |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР 26-01-039-1 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо:оконных откосов к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 100*0,85*0,9% = 11140 руб. С.П. 70*0,8*0,85% = 7036 руб.) | 1 м3 | 6.815 | 193,57 138.33 | 55.24 8.62 | 1319 | 943 | 376 59 | 12.17 0.75 | 83 5 |
|  | 104-9131-008 | Маты минераловатные на синтетическом связующем URSA, М-25 толщ. 50 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м3 | 6.9513 | (2257.35) |  | (15692) |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР 11-01-040-1 | Обрамление оконных откосов уголком к стоим. экспл. машин: 1,25 к затратам труда машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 ( Н.Р. 123*0,85*0,9% = 4607 руб. С.П. 75*0,8*0,85% = 2499 руб.) | 100 м | 2.455 | 302,75 135.90 | 2.58 0.43 | 743 | 334 | 6 1 | 10.34 0.04 | 25 0 |
|  | 101-1753-020 | Плинтусы-галтели из пластика 20х20 мм (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | м | 247.955 | (18.25) |  | (4525) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 23794 | 8930 | 545 97 |  | 765 8 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 25689 | 10716 | 654 116 |  | 918 10 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 130639 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 8.320 |  |  | 5441 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 1414 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 5.903 |  |  | 84525 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 66519 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 287124 | 130639 | 5441 1414 |  | 918 10 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 105926 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 393050 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 51333 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 444383 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Наружные откосы |
| 1 | ТЕРр 62-04-041-03 | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок:с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 2114 руб. С.П. 50*0,8% = 1243 руб.) | 100 м2 | 0.728 | 349,75 349.75 | 0 0 | 255 | 255 | 0 0 | 36.70 0 | 27 0 |
| 2 | ТЕРр 62-02-025-03 | Огрунтовка фасадов:простых с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 381 руб. С.П. 50*0,8% = 224 руб.) | 100 м2 | 0.505 | 515,14 90.60 | 34.92 0.12 | 261 | 46 | 18 0 | 8.58 0.01 | 4 0 |
| 3 | ТЕРр 62-02-025-06 | Огрунтовка фасадов:сложных с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 199 руб. С.П. 50*0,8% = 117 руб.) | 100 м2 | 0.223 | 537,59 106.87 | 41.10 0.12 | 120 | 24 | 9 0 | 10.12 0.01 | 2 0 |
| 4 | ТЕРр 62-02-025-09 | Шпатлевка фасадов:простых с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 1658 руб. С.П. 50*0,8% = 975 руб.) | 100 м2 | 0.505 | 1212,62 395.92 | 1.37 0.23 | 613 | 200 | 1 0 | 37.96 0.02 | 19 0 |
| 5 | ТЕРр 62-02-025-12 | Шпатлевка фасадов:сложных с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 821 руб. С.П. 50*0,8% = 483 руб.) | 100 м2 | 0.223 | 1262,58 445.88 | 1.37 0.23 | 281 | 99 | 0 0 | 42.75 0.02 | 10 0 |
| 6 | ТЕРр 62-02-026-06 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых:за 2 раза с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 1235 руб. С.П. 50*0,8% = 727 руб.) | 100 м2 | 0.505 | 437,67 293.57 | 127.21 1.15 | 221 | 148 | 64 1 | 27.80 0.10 | 14 0 |
|  | 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.027169 | (78767) |  | (2140) |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРр 62-02-026-12 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов сложных:за 2 раза с люлек ( Н.Р. 80*0,85% = 580 руб. С.П. 50*0,8% = 341 руб.) | 100 м2 | 0.223 | 481,19 315.43 | 148.87 1.15 | 107 | 70 | 33 0 | 29.87 0.10 | 7 0 |
|  | 101-0485 | Краски перхлорвиниловые ХВ-161 фасадные марок А,Б (СтройЦена 3.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.011997 | (78767) |  | (945) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 1858 | 842 | 125 1 |  | 83 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 12.191 |  |  | 10265 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 7.850 |  |  | 981 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 12.191 |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 4.596 |  |  | 4095 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 3085 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 18426 | 10265 | 981 12 |  | 83 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 6988 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 25414 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 4111 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 29525 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1522479.66 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 274046.34 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1796526.00 |  |  |  |  |

Составил: ___________________   /______________/

Проверил: ___________________   /______________/

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                            «    »  _____________ 2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко Анатолия Аркадьевича, действующего на основании Устава и решения комиссии по размещению заказов № ________ от ___.__________.2012 г., именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и  __________________________________________________________________, в лице ________________ (должность) _________________ _____ __________(ФИО), действующего  на основании ____________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется своими силами и за свой счет, в установленный договором срок по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту оконных проемов с заменой старых окон на новые в коридоре 2 этажа 2 корпуса здания ГУАП (далее – Работы) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 67, лит. А, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы согласно Разделу №3 настоящего договора.

1.2 Работы выполняются в соответствии с утвержденным Техническим заданием (Приложение №1).

2.Порядок выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ определены Сторонами и составляют 45 (сорок пять) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора.

3. Стоимость выполненных работ и порядок расчёта.

3.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет _______-___ (__________________________________________)руб.____ коп., в т.ч. НДС (_____%) -  ___________-___ (_____________________________________) руб. ___ коп, согласно Локальной смете (Приложение №3).

3.2. В течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения надлежащим образом оформленного счета Заказчик перечисляет аванс в размере 30% от общей суммы настоящего договора.

  - Окончательный расчет в размере 70% от общей суммы настоящего договора производится в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного Подрядчиком надлежащим образом оформленного счёта.

3.4. Авансирование не производится. Установленная стоимость Работ может быть  снижена по соглашению сторон без изменения объема выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего договора.

4.Обязанности сторон

4.1. Обязанности Заказчика:

4.1.1. Заказчик предоставляет Исполнителю бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников Исполнителя на территорию Заказчика к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов Исполнителя.

4.1.2. Заказчик ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

4.1.3. Заказчик обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

4.2. Обязанности Исполнителя:

4.2.1. Исполнитель обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

4.2.2. Исполнитель несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

4.2.3. Исполнитель обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

4.2.4. Исполнитель обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с Заказчиком.

4.2.5. Исполнитель обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

4.2.6. Исполнитель за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

4.2.7. Исполнитель обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания Заказчика, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

5. Порядок сдачи-приемки работ

5.1. Исполнитель  обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ по форме КС-2.

5.2. Сдача результатов работ Исполнителем и приемка его Заказчиком производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ по форме КС-2, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

5.3. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Исполнителя, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его Исполнителю. Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

5.4. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

5.5. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

6. Гарантии и санкции

6.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

6.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются Исполнителем безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от Заказчика. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.4. В случае несвоевременного или некачественного исполнения предмета договора и требований, указанных в приложениях к нему, Заказчик выставляет претензионный акт к выполняемым Работам, по которому Исполнитель в установленные указанным актом сроки обязан устранить все недоработки и продолжить выполнение работ с учетом требований претензионного акта. В течение 2 (двух) календарных дней Исполнитель направляет Заказчику мотивировочный отзыв на претензионный акт. В случае неоднократного (два и (или) более), недобросовестного исполнения вышеуказанных обязательств или игнорирования претензий Заказчика к качеству и своевременности выполнения работ, Исполнитель оплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости настоящего договора.

6.5. При нарушении срока выполнения работ Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

6.6. В случае не устранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии Заказчика выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

6.8. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

6.9. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 6.8. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую Сторону в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока Сторона лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

7. Срок действия договора

7.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

8. Изменение и расторжение

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

8.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

8.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению Сторон. Дополнительные соглашения Сторон об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны Сторонами (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями Сторон.

9. Прочие условия

9.1. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой Стороной.

9.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

9.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из Сторон, она обязана уведомить об этом другую Сторону в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

9.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой Стороны.

9.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор |  |
| --- | --- |
| _________________________ А.А Оводенко | _________________________ /_________/ |
| М.П. | М.П. |