| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» Департамент экономики и финансов 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.67, лит. А Тел.(812) 571-1522 Факс (812) 494-7018 E-mail: common@aanet.ru ОКПО 02068462 ИНН 7812003110 29.06.2012№ ____________________ | Извещение о проведении запроса котировок на выполнение работ по текущему ремонту оборудования и подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013 г.г. со сдачей ИТП теплоснабжающей организации по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А (ИТП 1); ул. Ленсовета, д.14, лит. А (ИТП 2); ул. Гастелло, д.15, лит. А; пр. Маршала Жукова, д.24, лит. А; ул. Передовиков, д.13, лит. А; ул. Передовиков, д.13, корпус 2, лит. А; Московский пр., д.149В, лит. А; ул. Большая Морская, д.67, лит. А (ИТП 1); ул. Большая Морская, д.67, лит. А (ИТП 2, расположенный по ул. Труда, д.10) ___________________________ |
| --- | --- |

Уважаемые господа!

Приглашаем Вас к участию в процедуре путем запроса ценовых котировок на выполнение работ по текущему ремонту оборудования и подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013 г.г. со сдачей ИТП теплоснабжающей организации по адресам: г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А  (ИТП 1); ул. Ленсовета, д.14, лит. А  (ИТП 2); ул. Гастелло, д.15, лит. А; пр. Маршала Жукова,  д.24, лит. А; ул. Передовиков,  д.13, лит. А; ул. Передовиков, д.13, корпус 2, лит. А; Московский пр.,  д.149В, лит. А; ул. Большая Морская, д.67,  лит. А (ИТП 1); ул. Большая Морская, д.67,  лит. А (ИТП 2, расположенный по ул. Труда, д.10), согласно Техническому заданию – Приложение №1 к настоящему Извещению.

1. Форма котировочной заявки: Приложение №2 к настоящему Извещению, котировочная заявка подается в письменной оригинальной форме.

2. Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг: Приложение №1 к настоящему Извещению.

3. Место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг:
г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д.14, лит. А  (ИТП 1); ул. Ленсовета, д.14, лит. А  (ИТП 2); ул. Гастелло, д.15, лит. А; пр. Маршала Жукова,  д.24, лит. А; ул. Передовиков,  д.13, лит. А; ул. Передовиков, д.13, корпус 2, лит. А; Московский пр.,  д.149В, лит. А; ул. Большая Морская, д.67,  лит. А (ИТП 1); ул. Большая Морская, д.67,  лит. А (ИТП 2, расположенный по ул. Труда, д.10).

4. Сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: 30 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

5. Максимальная цена договора: 1 399 320 руб. 52 коп..

6. Место подачи котировочных заявок: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А , офис 13-21.

7. Срок подачи котировочных заявок, в том числе дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: с 29.06.2012 г. по 04.07.2012 г. до 14.00 часов.

8. Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. Окончательный расчёт в размере 70% производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

9. Срок подписания договора победителем в проведении запроса котировок: договор может быть заключен не позднее трех календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

10. Проект договора: Приложение №3 к настоящему Извещению.

11. Телефон и электронная почта секретаря комиссии: 494-7017, ofpa@mail.ru.

Подпись Заказчика

Председатель комиссии по
размещению заказов                                                                                      Ю.А.Антохина

М.П.

Приложения:

1. Техническое задание (наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг).

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект договора.

4. Локальная смета.

Приложение №1

Техническое задание

По текущему ремонту оборудования и подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013 г., сдача ИТП теплоснабжающей организации.

- Подготовка зданий к отопительному сезону 2012-2013г. и сдача ИТП теплоснабжающей организации.

  - Срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора.

  - Адрес выполнения работ: г. Санкт-Петербург

-  ул. Ленсовета, дом 14, лит.А (ИТП-1);

-  ул. Ленсовета, дом 14, лит.А (ИТП-2);

-  пр.Маршала Жукова, дом 24, лит.А;

-  ул.Передовиков, дом 13, лит.А;

-  ул.Передовиков, дом 13, корп. 2, лит.А;

-  ул.Большая Морская, дом 67, лит.А (ИТП-1);

-  ул.Большая Морская, дом 67, лит.А (ИТП-2, расположенный по ул.Труда, д.10);

-  Московский пр., дом 149в, лит.А;

-  ул.Гастелло, дом 15, лит.А.

1.3.      Подготовка зданий к отопительному сезону включает следующие виды работ:

-  Провести ревизию запорной, регулирующей и предохранительной арматуры и при необходимости выполнить ремонт (замену).

-  Выполнить промывку системы отопления учреждений гидравлическим и гидропневматическим способом.

-  Провести гидравлические испытания системы отопления учреждений.

- Выполнить опрессовку индивидуальных (ИТП) тепловых пунктов давлением Р=10 кг/см2.

- Выполнить опрессовку на прочность и плотность водяных систем теплопотребления: (системы отопления с чугунными и стальными штампованными радиаторами – давлением 6 кгс/см2, системы панельного и конверторного отопления – давлением 6 кгс/см2, калориферы в зависимости  от рабочего давления, устанавливаемого заводом-изготовителем, системы ГВС – давлением, равным рабочему в системе плюс 5 кгс/см2, но не более 6 кгс/см2).

- Провести ревизию элеваторов, проверку фактических диаметров отверстий сопел и дроссельных диафрагм на соответствие отчетов по наладке и при необходимости их установить.

-  Произвести профилактический ремонт терморегуляторов горячего водоснабжения.

-  Произвести ревизию/замен обратных клапанов на линии подмеса к системам ГВС.

-  Произвести профилактический ремонт грязевиков и фильтров.

- Перед запуском систем на циркуляцию обеспечить отсутствие соединений оборудования теплопотребляющих установок с водопроводом и канализацией.

2. Вызов и сдача тепловых пунктов инспекторам теплоснабжающей организации:

ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ГУПТЭК СПб с получением актов готовности тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013.

Приложение №2

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

1) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты (ИНН/КПП) и телефон участника размещения  заказа: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

2) наименование поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг:___________________________________________________________________________

3) цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах      (расходы  на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей):

Таблица цен

| Наименование Продукции (услуги) | Количество | Цена единицы продукции (услуги) | Цена продукции (услуги) | Цена доставки | Цена других услуг | Общая цена продукции (услуги) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4) согласие участника размещения заказа исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведения  запроса    котировок:                                                                                                                               _______________________________________________________________

_______________________________       _________________          _________________

(должность)                               (подпись, печать)                       (ФИО)

РЕШЕНИЕ

Заказчика относительно данной котировочной заявки:

_________________________________________________________________________________

Подпись Заказчика:

_____________________________________

______________________________________                           ______________________________

(должность)                                                                 (подпись, фамилия, инициалы)

Место для печати                                                                       “____” ______________ 2012 года

Приложение №3

ДОГОВОР	  №

Санкт-Петербург                                                                       «____»  ____________  2012 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), в лице ректора Оводенко А.А, действующего Устава и решения комиссии по размещению заказов № _______ от ___________________ 2012, именуемое в дальнейшем  «ЗАКАЗЧИК», с одной стороны, и ______________________________________________________, в лице ___________________________________________________, действующего  на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется своими силами и за свой счет в установленный договором срок выполнить работы по текущему ремонту оборудования и подготовке тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013 г. со сдачей ИТП теплоснабжающей организации в зданиях ГУАП, а ЗАКАЗЧИК в свою очередь обязуется произвести оплату на условиях настоящего Договора.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1) по следующим адресам:

- Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А (ИТП-1), (ИТП-2 – расположенному по ул. Труда, д. 10);

- Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 14, лит. А (ИТП-1), (ИТП-2);

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Передовиков, 13, корпус 2, лит. А;

- Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, 24, лит. А;

- Санкт-Петербург, Московский пр., 149В, лит. А;

- Санкт-Петербург, ул. Гастелло, 15, лит. А.

  - Сроки выполнения работ согласованы СТОРОНАМИ: 30 календарных дней с момента заключения настоящего договора.

- Стоимость выполненных работ и порядок расчёта

2.1. Стоимость выполнения работ по настоящему договору составляет ________________________________________________________________, в том числе НДС 18% ___________________________, согласно Локальной смете (Приложение №2).

2.2.  ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счета вносит аванс в размере 30%  от общей суммы настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

2.3. Окончательный расчёт в размере 70% производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на основании выставленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного счёта, счета-фактуры.

3.Обязанности сторон

3.1. Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

3.1.1. ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ бытовое помещение, склад для хранения инструментов и материалов, обеспечивает возможность прохода Работников ИСПОЛНИТЕЛЯ на территорию ЗАКАЗЧИКА к местам производства работ (оформление пропусков), предоставляет точки подключения электроинструментов ИСПОЛНИТЕЛЯ.

3.1.2. ЗАКАЗЧИК ведет технический надзор за ходом и качеством производства работ, осуществляет приемку выполненных работ.

3.1.3. ЗАКАЗЧИК обязан в 10 (десяти) дневный срок со дня сдачи работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ подписать акт или представить мотивированный отказ от приемки работ с перечнем дефектов, недоделок и сроков их устранения.

3.2. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

3.2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется собственными силами и средствами с надлежащим качеством выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с технической документацией, действующими СниП и ТУ, обеспечить выполнение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды.

3.2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность в течение всего срока выполнения работ за нарушение мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды в части, его касающейся, а также – ответственность перед третьими лицами.

3.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить работу инструментами, механизмами и материалами, которые соответствуют действующим на территории Российской Федерации и Санкт-Петербурга стандартам, техническим условиям, нормам и правилам, технической документации и имеют гигиенические, противопожарные сертификаты, технические паспорта.

3.2.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется за свой счет устранить недостатки в работе, допущенные по своей вине, в срок, согласованный с ЗАКАЗЧИКОМ.

3.2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает за свой счет своих рабочих спецодеждой, необходимым инструментом, средствами малой механизации.

3.2.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ за свой счет, обеспечивает уборку мусора (демонтированное оборудование, строительный мусор и прочее) в процессе и по окончании работ.

3.2.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан исполнить полученные в ходе производства работ указания ЗАКАЗЧИКА, если эти указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ.

4. Порядок сдачи-приемки работ

4.1. Сдача результатов работ ИСПОЛНИТЕЛЕМ и приемка его ЗАКАЗЧИКОМ производится в соответствии с гражданским законодательством и оформляется актом выполненных работ, подписываемым обеими Сторонами, с указанием  недостатков (в случае их обнаружения), а также сроков и порядка их устранения.

4.2. В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего договора, ЗАКАЗЧИК незамедлительно уведомляет об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправления и направляет  его ИСПОЛНИТЕЛЮ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 5 рабочих дней со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за  свой счет.

4.3. ЗАКАЗЧИК вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено  после истечения сроков, указанных в Договоре.

4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки  или акта устранения недостатков.

5. Гарантии и санкции

5.1. Качество работ по настоящему Договору должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

5.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год с момента подписания сторонами акта о вводе в эксплуатацию. Все обязательства по  устранению возникающих неисправностей (поломки и прочее) устраняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ безвозмездно в 5-дневный срок, с момента получения уведомления от ЗАКАЗЧИКА. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. При нарушении срока выполнения работ ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА уплачивает неустойку в размере 1% от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки.

5.5. В случае неустранения в установленный срок недостатков, выявленных в течение гарантийного срока, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения претензии ЗАКАЗЧИКА выплачивает пени в размере 1%  от сметной стоимости недостатков работ за каждый день просрочки исполнения.

5.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает СТОРОНЫ от исполнения обязательств или устранения нарушений.

5.7. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в случае, когда неисполнение либо ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, обстоятельств, за которые стороны не отвечают, в том числе действий и решений государственных органов, а также по основаниям, предусмотренным законом.

5.8. При возникновении обстоятельств, предусмотренных п. 5.8. настоящего Договора, СТОРОНА, подвергшаяся их воздействию, обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в течение пяти дней с момента их возникновения. По истечении данного срока СТОРОНА лишается возможности ссылаться на данные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности.

6. Срок действия договора

6.1. Договор считается заключенным с момента подписания настоящего договора  и действует до полного исполнения сторонами возложенных на них обязательств.

7. Изменение и расторжение

7.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН или решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

7.2. Прекращение действия данного Договора влечет за собой прекращение обязательств СТОРОН, но не освобождает их от ответственности за его нарушения, если они имели место при исполнении настоящего Договора.

7.3. Условия настоящего Договора могут быть изменены и (или) дополнены по соглашению СТОРОН. Дополнительные соглашения СТОРОН об изменении (дополнении)  условий настоящего Договора имеют силу в случае, если они совершены в письменном виде в форме одного документа, подписаны СТОРОНАМИ (или их уполномоченными представителями) и скреплены печатями СТОРОН.

8. Прочие условия

8.1. СТОРОНЫ не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему договору  третьим лицам без письменного согласования с другой СТОРОНОЙ.

8.2. Споры и разногласия, возникающие при исполнении СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения спор передается на рассмотрение в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

8.3. По вопросам, неурегулированным настоящим договором, СТОРОНЫ руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.4. При изменении юридического адреса или реквизитов одной из СТОРОН, она обязана уведомить об этом другую СТОРОНУ в письменном виде в течение трех дней с момента, когда указанные изменения вступят в силу.

8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному у каждой СТОРОНЫ.

8.6. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1 - Техническое задание;

Приложение №2 – Локальная смета.

9. Юридические адреса и банковские реквизиты

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) Адрес: 190000, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 67, лит. А. ИНН 7812003110 КПП 783801001 Банк Получателя: Санкт-Петербургский филиал ОАО «РосДорБанк» р/сч 40503810900094000001 к/сч 30101810900000000729 БИК 044030729 |  |

| Ректор |  |
| --- | --- |
| ______________________ /Оводенко А.А/ | ____________________ /___________/ |
| М.П. | М.П. |

Приложение №4

Локальная смета

На текущий ремонт оборудования и подготовку тепловых пунктов к отопительному сезону 2012-2013гг  со сдачей ИТП теплоснабжающей организации

по адресам: Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 14, лит. А  (ИТП 1); ул. Ленсовета, дом 14, лит. А  (ИТП 2);

ул. Гастелло, дом15, лит. А;  пр. Маршала Жукова,  дом 24, лит. А; ул. Передовиков,  дом 13, лит. А;

ул. Передовиков, дом 13, корпус 2, лит. А; Московский пр.,  дом 149в, лит. А; ул. Большая Морская, дом 67,  лит. А (ИТП 1);

ул. Большая Морская, дом 67,  лит. А (ИТП 2, расположенный по ул. Труда, д. 10).

Основание: техническое задание

Составлена в ценах на: июнь 2012г.

Сметная стоимость: 1399320.52 руб.

Нормативная трудоемкость: 3810.00 ч.-час.

Зарплата основных рабочих: 477513.00 руб.

| № | Шифр | Наименование работ и затрат, | Единица | Кол-во | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.п. | норматива | материалов, изделий и конструкций | измер. |  | ВСЕГО | экспл. машин | ВСЕГО | основной | экспл. машин | рабочих-строителей, чел-ч. |
|  |  |  |  |  | основной | в. т.ч. з/пл |  | заработной | в. т.ч. з/пл | на | всего |
|  |  |  |  |  | з/пл | машинистов |  | платы | машинистов | единицу |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1 Ремонт оборудования. |
| 1 | ТЕРр 65-18-8 | Ремонт предохранительных клапанов: двухрычажных Индексы: к з/п рабочих: 11.068, к стоимости машин: 6.827, к материалам: 3.203, ( Н.Р. 103*0,85% = 4820.91 руб. С.П. 60*0,8% = 2629.59 руб.) | 100 шт. арматуры | 0.09 | 9556,82 5499.65 | 3.59 0 | 6649.05 | 5478.31 | 2.21 0 | 520.80 0 | 46.87 0 |
| 2 | ТЕРр 65-13-2 | Демонтаж: грязевиков Индексы: к з/п рабочих: 11.068, ( Н.Р. 74*0,85% = 2079.44 руб. С.П. 50*0,8% = 1320.28 руб.) | 100 шт. | 0.18 | 1656,78 1656.78 | 0 0 | 3300.70 | 3300.70 | 0 0 | 159.00 0 | 28.62 0 |
|  | (509-9899) | Строительный мусор и масса возвратных материалов | т | 0.954 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр 65-22-1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания Индексы: к з/п рабочих: 11.068, к материалам: 4.013, ( Н.Р. 103*0,85% = 208143.72 руб. С.П. 60*0,8% = 113532.94 руб.) | 100 приборов | 6.94 | 3620,17 3079.30 | 0 0 | 251590.30 | 236526.95 | 0 0 | 291.60 0 | 2023.70 0 |
| 4 | ТЕР 16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.068, к стоимости машин: 4.440, к материалам: 6.297, ( Н.Р. 128*0,85*0,9% = 134987.19 руб. С.П. 83*0,8*0,85% = 77135.54 руб.) | 100 м трубопровода | 126.5 | 107,91 98.38 | 5.22 0 | 144107.12 | 137742.03 | 2931.87 0 | 6.91 0 | 874.12 0 |
| 5 | ТЕРр 65-23-1 | Слив и наполнение водой системы отопления: без осмотра системы Индексы: к з/п рабочих: 11.068, ( Н.Р. 103*0,85% = 13967.20 руб. С.П. 60*0,8% = 7618.47 руб.) | 1000 м3 объема здания | 375.4 | 3,82 3.82 | 0 0 | 15871.82 | 15871.82 | 0 0 | 0.41 0 | 153.91 0 |
| 6 | ТЕРр 65-23-4 | Осмотр отремонтированных приборов отопления при наполнении системы водой Индексы: к з/п рабочих: 11.068, ( Н.Р. 103*0,85% = 16692.46 руб. С.П. 60*0,8% = 9104.98 руб.) | 100 отремонтированных приборов | 6.94 | 246,95 246.95 | 0 0 | 18968.70 | 18968.70 | 0 0 | 23.70 0 | 164.48 0 |
| 7 | ТЕР 22-06-002-01 | Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром: 50-65 мм к стоим. экспл. машин: 1,25*1,2 к затратам труда машинистов: 1,25*1,2 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15*1,2 Индексы: к з/п рабочих: 11.068, к материалам: 8.655, ( Н.Р. 130*0,8*0,9% = 53558.52 руб. С.П. 89*0,8*0,85% = 34756.06 руб.) | 1 км трубопровода | 12.65 | 422,29 406.95 | 0 0 | 58656.66 | 56977.15 | 0 0 | 39.05 0 | 493.98 0 |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 499144 | 474866 | 2934 0 |  | 3786 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 499144 | 474866 | 2934 0 |  | 3786 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 474866 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2934 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 21345 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 499144 | 474866 | 2934 0 |  | 3786 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 434249 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 933393 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 246098 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 1179491 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 1179491 |  |  |  |  |
| Раздел 2 Малярные работы. |
| 1 | ТЕРр 62-32-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза Индексы: к з/п рабочих: 11.068, к стоимости машин: 6.811, к материалам: 5.893, ( Н.Р. 80*0,85% = 1799.82 руб. С.П. 50*0,8% = 1058.72 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3 | 1135,73 797.13 | 0.90 0 | 3245.65 | 2646.79 | 1.84 0 | 80.60 0 | 24.18 0 |
|  | 101-9841-002П | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ ма-15 (ТССЦ 6.2012 Санкт-Петербург ) | т | 0.00483 | (55454.11) |  | (267.84) |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямых затрат в базовом уровне цен: | руб. |  |  |  | 3246 | 2647 | 2 0 |  | 24 0 |
|  |  | Коэффициент на стесненность: |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого со стесненностью: | руб. |  |  |  | 3246 | 2647 | 2 0 |  | 24 0 |
|  |  | Индекс к оплате труда рабочих: |  | 1 |  |  | 2647 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости эксплуатации машин: |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе зарплата машинистов: |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Индекс к стоимости материалов: |  | 1 |  |  | 597 |  |  |  |  |
|  |  | Материалы в текущем уровне цен: |  | 1 |  |  | 268 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с индексацией: | руб. |  |  |  | 3514 | 2647 | 2 0 |  | 24 0 |
|  |  | Накладные расходы %: | % |  |  |  | 1800 |  |  |  |  |
|  |  | Итого с накладными: | руб. |  |  |  | 5314 |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль %: | % |  |  |  | 1059 |  |  |  |  |
|  |  | Итого: | руб. |  |  |  | 6373 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по разделу: | руб. |  |  |  | 6373 |  |  |  |  |

|  |  | Итого по всем разделам: | руб. |  |  |  | 1185864 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Налог на добавленную стоимость % | руб. | 18 |  |  | 213455.52 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по смете: | руб. |  |  |  | 1399320,52 |  |  |  |  |